Decreto Legislativo 12 aprile 2004, n.163 - art.18 comma 1

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

DEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA

ELENCO ANNUALE

| Cod. int. Amm.ne | CODICE UNICO INTERVENTO CUI | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | IMPORTO Annualità | IMPORTO totale intervento | FINALITA’ | Conformità | Priorità | STATO PROGETTAZIONE Approvata | Tempi di esecuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cognome | Nome |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
| 1 |  | REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE S. NAZZARO (II° stralcio) | Fumi | Gian Luca | EURO 21’518.00 | EURO 613'000.00 | MIS | SI | SI | 1 | PE | IV/2015 | III/2016 |
| 2 |  | INTERVENTI MANUTENTIVI VARI (ex art. 125 – c.7 – D.Lgs. 163/2006) | Fumi | Gian Luca | EURO 52'000.00 | EURO 52'000.00 | CPA | SI | SI | 2 | SC | II/2015 | IV/2015 |

Il Responsabile del Programma

(Arch. Gian Luca Fumi)